РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК

г.Бишкек, от 18 мая 2016 года № 154-р

О временном закрытии участка улицы Гоголя от улицы Московская до улицы Чокморова для реконструкции тепловой сети

Рассмотрев письмо ОсОО "Профит-Экспресс" от 8 февраля 2016 года, а также принимая во внимание, выданное техническое условие ОАО "Бишкектеплосеть" № 2989-1/102 от 25 ноября 2014 года и проект инженерных сетей, согласованный с соответствующими службами города Бишкек,

1. Разрешить ОсОО "Профит-Экспресс" (Саякбаев Р.Т.) производить работы по реконструкции тепловой сети с полным закрытием улицы Гоголя от улицы Московская до улицы Чокморова согласно графика производства работ.

2. Обязать ОсОО "Профит-Экспресс" (Саякбаев Р.Т.):

- работы производить на основании ордера, выданного Управлением капитального строительства мэрии г.Бишкек (Усенов С.Дж.);

- обеспечить ограждение и освещение места производства работ;

- установить информационный стенд с указанием срока на производство земляных работ;

- установить соответствующие дорожные знаки по согласованию с УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.);

- произвести обратную засыпку траншеи гравийно-оптимальной смесью с послойным уплотнением под контролем МП "Испытательной дорожной лаборатории" (Миназаров К.М.);

- восстановить асфальтобетонное покрытие на участке строительства в полном объеме на ширину разрытой траншеи под контролем Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Свердловскому административному району (Чылабаева А.Т.), Санитарно-экологической инспекции мэрии г.Бишкек (Сулайманов Д.К.) и МП "Бишкекасфальтсервис" (Амантуров М.К.).

3. УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.) решить вопрос организации транспортного движения в обход закрытого участка на период реконструкции тепловой сети.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэров Дюшембиева Б.О. и Исаков Э.К.

| Мэр города Бишкек |  | А.Ибраимов |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 18 мая 2016 года № 154-р |
| --- | --- | --- |

| УКС мэрии г.Бишкек | Глава МА мэрии г.Бишкек по Свердловскому АР | Директор ОсОО "А групп" |
| --- | --- | --- |
| С.Усенов | А.Чылабаева | А.Матиев |
| 26 апреля 2016 г. | 16 мая 2016 г. | 28 апреля 2016 г. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
производства работ по объекту "Реконструкция участка тепловой сети по ул.Гоголя"

| № п/п | Наименование работ | Ответственный за выполнение работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Май | Июнь |
|  |  |  | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подготовительные работы | ОсОО "Профит Экспресс" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земляные работы по устройству траншеи под ж/бетонный канал теплосети |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж ж/бетонного канала теплосети |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов с изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чистка канала, монтаж лотков и опорных подушек |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж трубопроводов теплосети гидравлические испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловая изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перекрытие ж/бетонных каналов т/сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обратная засыпка траншеи теплосети |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Восстановление благоустройства, а/бетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство к жилому дому без закрытия движения |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: начало работ со дня получения ордера на производства работ.

| Начальник цент. р-н ОАО "БТС" |  | Т.Керимкулов |
| --- | --- | --- |
| Ген. Подрядчик: ОсОО "Профит Экспресс" |  | Б.Шукуров |
| Заведующий отделом ГиМС |  | Б.Кудайбергенов |