РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК

г.Бишкек, от 14 июня 2016 года № 183-р

О временном закрытии улицы Тыныстанова от улицы Киевская до улицы Фрунзе для реконструкции магистральной тепловой сети

В соответствии с планом капитального строительства ОАО "Бишкектеплосеть" на 2016 год и проектом на реконструкцию магистральной тепловой сети, согласованного с соответствующими службами города Бишкек, а также принимая во внимание письмо ОАО "Бишкектеплосеть" от 6 мая 2016 года,

1. Разрешить ОАО "Бишкектеплосеть" (Абдыкалыков Э.А.) производить реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Тыныстанова от улицы Киевская до улицы Фрунзе с закрытием движения на данном участке, при условии перехода проспекта Чуй в проходном канале, обеспечив беспрерывное движение по проспекту Чуй, согласно графику и схемы производства работ.

2. Обязать ОАО "Бишкектеплосеть" (Абдыкалыков Э.А.):

- работы производить на основании ордера, выданного Управлением капитального строительства мэрии г.Бишкек (Омурканов С.К.);

- обеспечить ограждение и освещение места производства работ;

- установить информационный стенд с указанием срока на реконструкцию магистральной тепловой сети;

- установить соответствующие дорожные знаки по согласованию с УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.);

- произвести обратную засыпку траншеи гравийно-оптимальной смесью с послойным уплотнением под контролем МП "Испытательная дорожная лаборатория" (Миназаров К.М.);

- восстановить асфальтобетонное покрытие на участке строительства в полном объеме на ширину разрытой траншеи под контролем Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Первомайскому административному району (Алиев А.Т.), Санитарно-экологической инспекции мэрии г.Бишкек (Сулайманов Д.К.) и МП "Бишкекасфальтсервис" (Амантуров М.К.).

3. УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.) и Управлению городского транспорта мэрии г.Бишкек (Мамышев Б.Ш.) решить вопрос организации транспортного движения в обход закрытого участка на период реконструкции магистральной тепловой сети.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэров Дюшембиева Б.О. и Исакова Э.К.

| Мэр города Бишкек |  | А.Ибраимов |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 14 июня 2016 года № 183-р |
| --- | --- | --- |

СХЕМА
установки дорожных знаков на период выполнения работ по реконструкции теплосети по ул.К.Тыныстанова от ТК-VIII-6 (ул.Токтогула) до ТК-II-26 (ул.Фрунзе) III очередь от ул.Киевской до ул.Фрунзе

См. графическую копию.

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 14 июня 2016 года № 183-р |
| --- | --- | --- |

| Начальник УКС Мэрии города Бишкек | Глава МА Мэрии города Бишкек по Первомайскому району | Зам. генерального директора ОАО "Бишкектеплосеть" |
| --- | --- | --- |
| Усенов С.Дж. | Алиев А.Т. | Кайдуев Н.К. |
| 26 мая 2016 г. | 28 мая 2016 г. | 26 мая 2016 г. |
|  | Курманбеков Н.К. |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
производства работ по "Реконструкции тепловой сети по ул.К.Тыныстанова на участке от ТК-VIII-6 (ул.Токтогула) до ТК-II-26 (ул.Фрунзе) III очередь от ул.Киевской до ул.Фрунзе

| № | Наименование работ | Ответст- венный | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 |
|  | Реконструкция теплосети | 90 календарных дней |
| 1 | Земляные работы по устройству траншеи под ж/бетонный канал теплосети | ОсОО "Технотоп" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж ж/бетонного канала теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж трубопроводов, очистка канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж трубопроводов теплосети гидравлические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепловая изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекрытие ж/бетонных каналов т/сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Восстановление благоустройства, а/бетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Начало работ со дня получения ордера на производство работ.

| Подрядная организация: ОсОО "Технотоп" |  | Е.Тимошенко |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОКС ОАО "Бишкектеплосеть" |  | К.Рыспаев |
| Зав. отделом ГиМС |  | Б.Кудайбергенов |